Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje

Nemanická  2133/10

370 10  České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

Ing. Jaroslav Mráz

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Kněžská  19

370 92  České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Značka:	        Vyřizuje:              Tel.:	                E-mail:		 Datum:

ODaSH/13/3540 /Tal-SP          Talafous Ant.      38 680 4405                      talafousa@c-budejovice.cz        	                            2026-07-31

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Dne 21. 3. 2013 podala a  následně doplnila doklady dne 28. 3. 2013  a  dne 4. 4. 2013 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10  České Budějovice - IČ: 709 71 641 , žádost na vydání stavebního povolení na stavbu :

„ Most ev. č. 1558-2 Za Bošilcem “

na pozemku parc. č.   v  kat. území  Bošilec.

| KN | Celková výměra | Vlastník pozemku | LV | Druh pozemku | Trvalý zábor | Dočasný zábor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1315/5 | 11 181m2 | Jihočeský kraj (SÚS Jihočeského kraje), Nemanická 2133/10, 370 10 Č.B. | 125 | Ostatní plocha | 157 m2 |  |
| 1346 | 972 m2 | Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko | 1 | Ostatní plocha | 63 m2 |  |
| 1315/5 | 11 181m2 | Jihočeský kraj (SÚS Jihočeského kraje), Nemanická 2133/10, 370 10 C.B. | 125 | Ostatní plocha |  | 48 m2 |
| 1346 | 972 m2 | Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko | 1 | Ostatní plocha |  | 109 m2 |
| 386/1 | 2 004 275 m2 | Rybářství Třeboň Hld., a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň | 153 | Vodní plocha |  | 389 m2 |

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice, ve smyslu § 15 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon “) a § 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), jako speciální stavební úřad přezkoumal podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, předloženou žádost ve stavebním řízení a na základě tohoto přezkoumání výše uvedenou stavbu - Most ev. č. 1558-2 Za Bošilcem

p o v o l u j e

Stavba obsahuje: Most ev.č. 1558-2

Stavba je členěna na jednotlivé objekty, které řeší objízdné trasy (objekt řady 100) a opravu

mostu (objekt řady 200). Celková délka úpravy (včetně mostu) je 55 m.

Seznam objektů stavby:

SO 181 Dopravní opatření

SO 201 Most ev.č. 1558-2

Most ev.č. 1558-2- Charakteristika mostu

Délka přemostění			23,89 m

Délka mostu			 	35,16 m

Délka nosné konstrukce		25,44 m

Rozpětí polí				8,14+8,41+4,14 m

Šikmost mostu				kolmý

Volná šířka mostu			mezi zábradelními svodidly 4,50 m

Šířka průchozího prostoru		-------

Šířka mostu				mezi líci říms 6,10 m

Výška mostu nad terénem		cca 2,40 m

Stavební výška				0,63 m

Plocha nosné konstrukce mostu	4,60 x 25,44 = 117,02 m2

Zatížení mostu				stávající části mostu normová zatížitelnost, tř. A dle

ČSN 73 6203

nová část 1.skupina pozemních komunikací

dle ČSN EN 1991-2

Druh převáděné komunikace:		pozemní komunikace

Přidružitelnost k jiným zařízením:	nepřidruženo

Překračovaná překážka:			Bošilecký rybník

Počet mostních polí:			3

Počet mostovkových podlaží:		jednopodlažní most

Výšková poloha mostovky:		horní mostovka

Měnitelnost základní polohy:		nepohyblivý most

Doba trvání:				trvalý most

Průběh trasy na mostě:                           v přímé, niveleta ve výškovém oblouku o poloměru R=1000 m

Projektovaná zatížitelnost:                     1. skupina pozemních komunikací dle ČSN EN 1991-2

Hmotná podstata:			masivní most

Členitost hlavní nosné konstrukce:	plnostěnný most

Výchozí charakteristika:		deskový most

Konstrukční uspořádání příč. řezu:	otevřeně uspořádaný

Omezení volné výšky na mostě:		most s neomezenou volnou výškou

Niveleta komunikace sleduje stávající stav a má následující průběh:

km 0,000 00 – 0,012 30 stoupá 1,0%

km 0,012 30 – 0,032 30 vrcholový oblouk o poloměru 1000 m

km 0,032 30 – 0,044 61 klesá 1,0%

km 0,044 61 – 0,053 61 údolnicový oblouk o poloměru 1500 m

km 0,053 61 – 0,055 00 klesá 0,4% (navázání na stávající stav)

Stávající přemostění je tvořeno třípolovým mostem , světlosti 7,15 + 7,23 + 7,15 m.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu a vzhledem ke stávajícímu šířkovému uspořádání komunikace v předpolích mostu (prakticky v celé délce mezi obcí Bošilec a sil. III/1555) je převáděná komunikace v oblasti mostu navržená v modifikované kategorii S 4,5 v extravilánovém provedení, šířka průjezdního prostoru je 4,5.

Odvodnění , uliční vpusti

Svislé a vodorovné dopravní značení

Zelený pás

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení ,  kterou vypracoval – Linio Plan , s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno , IČ: 27738809 , DIČ: CZ27738809 - zodpovědný projektant Ing. Milan Hlavatý.  Ing. Martin Vacek ( autorizovaný inženýr  pro mosty a inženýr. komunikace - ČKAIT – 1004279 ) a  Ing. František Kokorský ( autorizovaný inženýr  pro dopravní stavby - ČKAIT – 1004631 ). Případné  změny  nesmí  být  provedeny  bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích         a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

- Připojení navržených místních komunikacích a chodníků musí být v souladu s § 11a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích, zejména je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke stékání vody na silnice  a  nebyla ohrožena bezpečnost         a plynulost  silničního provozu na nich.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

- Před zahájením stavby bude zajištěno přesné vytýčení uložení všech podzemních a nadzemních vedení ve staveništi a současně budou učiněny opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemního vedení, budou tyto práce prováděny za odborného dozoru příslušných správců těchto vedení a před záhozem bude provedena kontrola za účasti správců sítí dotčených stavbou.

- Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem.

- Škody způsobené prováděním stavby třetím osobám, odstraní případně nahradí stavebník na vlastní náklady.

- Začátky a konce chodníků budou opatřeny varovným pasem a se sníženým nájezdem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- V uvedeném úseku stavby bude provedena oprava a vyčištění uličních vpustí ( mřížování bude provedeno kolmo k obrubníku ). Dále bude provedeno vyřezání náletových křovin v pomocném silničním pozemku        i  v  rozhledových poměrech.

- Všichni pracovníci pro zajištění bezpečnosti provozu budou vybaveni reflexním oblečením.

- Po dokončení stavby bude předložena  zpráva o dohledu – dozoru stavby od odborné osoby - v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

- Budou  provedeny  zkoušky  hutnění  a  doklady předloženy ke kolaudačnímu řízení včetně revizí

a předávacích protokolů.

- Budou respektovány stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k předmětné stavbě, jakož    i stanoviska vlastníků a správců sítí.

- Stavba bude provedena od odborné firmy s autorizací pro dopravní stavby.

- Budou zachovány stávající vjezdy a sjezdy na přilehlé pozemky. Provedení bude projednáno během stavby s majiteli přilehlých pozemků a nemovitostí.

- Stavebník oznámí s dostatečným předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu archeologickému pracovišti a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického výzkumu.

- Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle zákona      č. 20/1987 Sb., oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu.

- Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110 - tato vzdálenost představuje limitní  polohu  pevných  překážek - oplocení , přípojných skřínek , sloupů veřejného osvětlení , hydrantů , dopravní značení  apod.

- Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad provedení nápravných opatření včetně zajištění funkce meliorační soustavy podle pokynů Zemědělské vodohospodářské správy.

- Nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození.

- Pro snížení případných následků nehody bude provedena šikmá úprava čela propustku dle předložené dokumentace.  Jmenovitá  světlost  trub  propustku  musí být  v souladu  s § 12 vyhl. Ministerstva dopravy    a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.

- V  průběhu  provádění  stavebních  prací  nesmí  být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,     o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- S   odpady   bude   nakládáno   podle   zákona  č. 185/2001   Sb.,    zákon  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších předpisů  a  vyhlášky  MPŽ    č.  383/2001,   o  podrobnostech s   nakládání  s  odpady.  Přebytečný   materiál z výkopů a stavební rum lze uložit pouze na povolené skládce.

- Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal Magistrát města České Budějovice – odbor ochrany životního prostředí pod Zn.:OOŽP/9347/2012/Urb ze dne 14. 11. 2012; sdělení Zn.:  OOŽP/10370/2012/Mrš ze dne 21. 11. 2012 .

- Budou dodrženy požadavky vyjádření Magistrátu města České Budějovice - odboru dopravy a silničního hospodářství   Zn.: ODaSH/12/12957/Tal-III/1558 ze dne 24. 10. 2012.

- Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska -  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice Č.j.: KHSJC 24640/2012/HOK.CBCK ze  dne 30. 10. 2012.

- Bylo předloženo sdělení – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 74 České Budějovice  Č.j.: HSCB-4508-2/2012 KŘ ze dne 16. 11. 2012.

- Budou splněny podmínky vyjádření - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice Zn.: 63588/2012-142 ze dne 3. 12. 2012.

- Bude dodrženo vyjádření - E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6,  370 49 České Budějovice  ze  dne  6. 8. 2012 – elektrická energie.

- Bude   dodrženo vyjádření - E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6,  370 49 České Budějovice  Zn.: 5776/12 ze dne 30. 7. 2012 - plyn.

- Bude dodrženo vyjádření - Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha Č.j.: 125834/12 ze dne 23. 7. 2012.

- Bylo předloženo vyjádření – ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 26. 7. 2012.

- Bylo předloženo sdělení - Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice Zn.: 650/A/2012 ze dne 2. 8. 2012.

- Bylo předloženo vyjádření – NET4GAS, s.r.o., Na Hřebech 1718/8, 140 21 Praha 4  Zn.: 5281/12/OVP/N ze dne 24. 7. 2012.

- Bude dodrženo vyjádření – Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň  Zn.: RTH-2012/Vr. ze dne 23. 11. 2012.

- Bylo předloženo sdělení - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice Č.j.: 602 CBO ÚP/2012- 1420/PracČB ze dne 14. 8. 2012

- Bude dodrženo závazné stanovisko - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboň, Valy 121, 379 01 Třeboň  Č.j.: 02348/2012 ze dne 22. 11. 2012.

- Bude dodrženo vyjádření – ČSAD Jihotrans a. s., Pekárenská 77, 370 21 České Budějovice  Zn.: 1117/2012/mp ze dne 23. 10. 2012.

- Byl předložen souhlas – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10,  370 10 České Budějovice  ze dne 26. 3. 2013.

- Předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 a  Obec Bošilec, Bošilec 24, 373  65  Dolní  Bukovsko, IČ: 00581194 (BVBinv 10227/1/12/RCB/Nov).

- Předložena Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 a  Obec Bošilec, Bošilec 24, 373  65  Dolní  Bukovsko, IČ: 00581194 (SVYPinv 10227/01/12/RCB/Nov).

- Předložena Nájemní smlouva uzavřená mezi: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ: 70971641 a  Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 46678191 (NSinv 10227/1/13/RCB/Pia).

- Předloženo Vyjádření vlastníka nemovitosti, dotčené trvalým záborem: Obec Bošilec, Bošilec 24, 373  65  Dolní  Bukovsko ze dne 10. 12. 2012.

- Bylo předloženo sdělení – Stavební úřad, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice Zn.: SU/9293/2012 Pích ze dne 2. 11. 2012.

- Bylo předloženo vyjádření – Obec Bošilec, Bošilec 24, 373  65  Dolní  Bukovsko ze dne 30. 7. 2012, 10. 12. 2012.

- Budou dodrženy podmínky souhlasu – Obec Dynín, Dynín 48, 373 64 Dynín ze dne 8. 10. 2012.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Po dokončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního řízení s náležitostmi dle § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění :

Dne 21. 3. 2013 podala a  následně doplnila doklady dne 28. 3. 2013  a  dne  4. 4. 2013 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10  České Budějovice - IČ: 709 71 641 ,  žádost na vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební  řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice  dne  4. 4. 2013  oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům státní správy. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice podle ustanovení  § 111  a  112 odst. 2 stavebního zákona  upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil , že ve lhůtě do 25 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Bylo předloženo sdělení Policie ČR,  Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu - územního odboru České Budějovice  Č.j.: KRPC – 158573-2/Čj-2012-020106 ze dne 2. 11. 2012, Č.j.: KRPC – 158573-4/Čj-2012-020106 ze dne 13. 11. 2012.

Byl předložen souhlas Policie ČR,  Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravního inspektorátu - územního odboru Jindřichův Hradec ze dne 8. 11. 2012.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrát města České Budějovice v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje  rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ) :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10  České Budějovice

Obec Bošilec, Bošilec 24, 373  65  Dolní  Bukovsko

Rybářství Třeboň Hld., a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Dolní Bukovsko

Další námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Toto stavební povolení pozbývá , podle § 115 stavebního zákona, platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, pokud odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu  města  České Budějovice  v  odůvodněných  případech  nestanoví pro  zahájení stavby delší lhůtu.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním       u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.

Ing.  Jaroslav  M r á z

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Magistrátu města České Budějovice

Správní poplatek: Toto rozhodnutí podléhá správnímu poplatku  podle zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – položky č. 18 pís. f) poplatek ve výši  10.000 Kč,   který byl uhrazen dne  3. 4. 2013 – z účtu.

Příloha pro stavebníka : ( bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí )

- ověřená projektová dokumentace

- Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.

- Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství.

- Vyvěšeno dne : ………………….                                    Sejmuto dne : …………………..

- Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická  2133/10 ,   370 10  České Budějovice

- Se žádostí o vyvěšení obdrží :

- Magistrát města Č. Budějovice - odbor vnitřních věcí

Obecní úřad Bošilec, Bošilec 24, 373  65  Dolní  Bukovsko

Dotčené orgány :

Obecní úřad Bošilec, Bošilec 24, 373  65  Dolní  Bukovsko

KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice

Policie ČR,  Krajské ředitelství  Policie Jihočeského kraje  Dopravní inspektorát , 371 05  České Budějovice

HZS Jihočeského kraje, Nádražní ul., P.O. BOX 161,  370 21 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí

Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče